Umowa nr  …./2026

zawarta w dniu ………………… 2026 r. pomiędzy:

Gminą Płaska, ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego 53, 16-326 Płaska, NIP: 846-159-32-61, reprezentowaną przez: Michała Piotra Skubisa – Wójta Gminy Płaska przy kontrasygnacie Elżbiety Wiolety Baranowskiej – Skarbnika Gminy Płaska

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZPP.271.23.2026, w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów wejściowych, budowie platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz przebudowie chodnika do budynku ZOZ w Płaskiej, zlokalizowanego na działce nr geod. 248/15 w Płaskiej.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

1) Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych i fundamentowych, w zakresie niezbędnym do przebudowy schodów, wykonania posadowienia platformy oraz przebudowy chodnika;

2) Przebudowę schodów wejściowych, w tym wykonanie fundamentów, konstrukcji, zbrojenia, elementów betonowych i żelbetowych, izolacji, warstw wykończeniowych, okładzin z antypoślizgowych płytek gresowych oraz balustrad, zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót;

3) Dostawę, transport, montaż i uruchomienie platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnościami, wraz z wykonaniem wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, przygotowaniem kompletnej dokumentacji wymaganej przez UDT, dokonaniem wymaganych zgłoszeń oraz przeprowadzeniem czynności niezbędnych do dopuszczenia urządzenia do eksploatacji;

4) Przebudowę chodnika, w tym wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, podbudowy, krawężników, obrzeży oraz nawierzchni, zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót;

5) Wykonanie robót towarzyszących, prac pomocniczych i wykończeniowych, wywóz i zagospodarowanie materiałów pochodzących z robót rozbiórkowych oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

- Szczegółowy zakres robót określają:

1) Załącznik nr 1 – Projekt techniczny architektury dotyczący budowy platformy dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowy schodów wejściowych i przebudowy chodnika do budynku ZOZ w Płaskiej.

2) Załącznik nr 2 – Zagospodarowanie ZOZ A1.

3) Załącznik nr 3 – Rysunki projektowanych schodów wejściowych do budynku ZOZ w Płaskiej.

4) Załącznik nr 4 – Przedmiar robót: „Rozebranie i budowa schodów wejściowych, budowa platformy dla niepełnosprawnych do budynku przychodni ZOZ Płaska”.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami określonymi w ust. 3, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności, sprzeczności lub niejasności pomiędzy dokumentami określającymi zakres przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego i powstrzymać się od wykonania robót objętych daną rozbieżnością do czasu uzyskania stanowiska Zamawiającego.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

- Zapewnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli są wymagane do realizacji robót;

- Zapewnienia materiałów, urządzeń, sprzętu i transportu niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- Stosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania lub użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Właściwego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia;

- Bieżącego utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót;

- Wywozu i zagospodarowania odpadów oraz materiałów pochodzących z robót rozbiórkowych;

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na termin lub sposób realizacji umowy;

- Przekazania przy odbiorze końcowym wszelkich dokumentów dotyczących wykonanych robót i zamontowanej platformy, w szczególności dokumentacji technicznej, dokumentów gwarancyjnych, instrukcji użytkowania oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowego użytkowania urządzenia;

- Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie robót do czasu ich odbioru końcowego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy dokumentów stanowiących podstawę realizacji przedmiotu umowy;

- Umożliwienie Wykonawcy dostępu do miejsca realizacji robót;

- Współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- Dokonanie odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy;

- Zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 4

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do dnia 30.11.2026r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z umową. W przypadku stwierdzenia wad lub braków świadczących o niewykonaniu całości przedmiotu umowy za termin wykonania uważa się dzień ich usunięcia i ponownego skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto:………………………… zł, podatek VAT: …………………………………zł, brutto:…………………………zł (słownie………………………………………….00/100).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty robocizny, materiałów, urządzeń, sprzętu, transportu, robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych i konstrukcyjnych, robót związanych z przebudową schodów i chodnika, dostawy, montażu i uruchomienia platformy dla osób z niepełnosprawnościami, wykonania niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych, wywozu i zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki oraz wszelkich innych prac niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

- Przedmiar robót ma charakter pomocniczy przy określeniu zakresu i kalkulacji ceny, a Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, wynikające z dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji zamówienia.

§ 6

Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej po wykonaniu całości przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego.

- Termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 7

Odbiór przedmiotu umowy

- Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po:

- Wykonaniu całości przedmiotu umowy;

- Uporządkowaniu terenu;

- Zamontowaniu, uruchomieniu i sprawdzeniu prawidłowego działania platformy, przygotowaniem kompletnej dokumentacji wymaganej przez UDT, dokonaniem wymaganych zgłoszeń oraz przeprowadzeniem czynności niezbędnych do dopuszczenia urządzenia do eksploatacji;

- Przekazaniu Zamawiającemu dokumentów dotyczących wykonanych robót i platformy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9;

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.

- Po usunięciu wad lub usterek Wykonawca ponownie zgłosi przedmiot umowy do odbioru.

§ 8

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczoną i zamontowaną platformę na okres: …………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter i zakres wady.

- W przypadku nieusunięcia wady lub usterki w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

- Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Za zwłokę w przekazaniu dokumentów wymaganych zgodnie z umową, w szczególności dokumentacji dotyczącej platformy pionowej, dokumentacji wymaganej przez UDT lub dokumentów niezbędnych do dopuszczenia platformy do eksploatacji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca:

- Nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiającego;

- Wykonuje roboty w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego;

- Przerwał wykonywanie robót bez uzasadnionej przyczyny;

- Opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy w sposób wskazujący, że nie zostanie on wykonany w terminie;

- Wykonuje roboty wadliwie i nie usuwa stwierdzonych nieprawidłowości.

- Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót i dokonają rozliczenia robót wykonanych prawidłowo do dnia odstąpienia.

- Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

§ 11

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności mających rzeczywisty wpływ na możliwość terminowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót zgodnie z technologią ich wykonania;

- wystąpienia nieprzewidzianych warunków terenowych, kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, urządzeniami lub innymi przeszkodami, których nie można było racjonalnie przewidzieć przed rozpoczęciem robót;

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;

- wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- wystąpienia opóźnień w czynnościach organów administracji, Urzędu Dozoru Technicznego lub innych właściwych podmiotów, jeżeli Wykonawca dochował wymaganej staranności i terminowo wykonał czynności należące do jego obowiązków;

- wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają terminową realizację przedmiotu umowy.

3. Zmiana terminu realizacji może nastąpić wyłącznie o okres odpowiadający rzeczywistemu wpływowi okoliczności, o których mowa w ust. 2, na realizację przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności uzasadniających zmianę terminu oraz wykazać ich wpływ na termin realizacji umowy.

§ 12

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę poinformować Zamawiającego o powierzeniu mu części robót, wskazując podwykonawcę oraz szczegółowy zakres powierzonych mu robót.

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe i terminowe wykonanie całości przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, którymi podwykonawcy posługują się przy realizacji robót, jak za własne działania i zaniechania.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

6. Warunkiem dokonania płatności końcowej jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych należności związanych z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku gdy Wykonawca nie korzystał z podwykonawców, składa Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie.

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby postanowienia umów zawieranych z podwykonawcami nie pozostawały w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

- Integralną część umowy stanowią:

1) Załącznik nr 1– Projekt techniczny architektury dotyczący budowy platformy dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowy schodów wejściowych i przebudowy chodnika do budynku ZOZ w Płaskiej.

2) Załącznik nr 2– Zagospodarowanie ZOZ A1.

3) Załącznik nr 3– Rysunki projektowanych schodów wejściowych do budynku ZOZ w Płaskiej.

4) Załącznik nr 4– Przedmiar robót: „Rozebranie i budowa schodów wejściowych, budowa platformy dla niepełnosprawnych do budynku przychodni ZOZ Płaska”.

5) Załącznik nr 5- Formularz ofertowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

………………………………				………………………………